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	Администрация

сельского поселения

Ишимбаевский сельсовет муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан

	452499, Ишембай ауылы, Й2шт2р урамы, 6

тел.: (34777) 2-76-16, 2-76-45
	
	452499, с.Ишимбаево,ул. Молодежная, 6

тел.: (34777) 2-76-16, 2-76-45


Ҡ  А Р А Р                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     1 март   2016 йыл                           № 13                          1 марта  2016 года
О  безаварийном пропуске весеннего половодья
на территории сельского поселения Ишимбаевский сельсовет 
МР Салаватский район РБ в 2016 году.

     В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории  сельского поселения в 2016 году, во исполнение  Постановления  Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан № 121 от 25 февраля 2016 года, администрация сельского поселения Ишимбаевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения

Ишимбаевский сельсовет  (Приложение №1).
2.Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных

пунктов, хозяйственных строений, мостов и  других сооружений к пропуску  паводка 2016 г.(Приложение № 2)

3.Руководителям хозяйств, организаций и учреждений сельского поселения:

  - создать аварийные бригады, руководимые  ответственными лицами по проведению противопаводковых работ;

  -  определить границы территорий, попадающих в зону  затопления поводковыми водами;

  - разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных  пунктов и  других объектов народного хозяйства, находящихся в зонах возможного затопления, обратив внимание на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи жизнеобеспечения, взять под контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений ;

  - в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство руководящих работников;

  - сельскохозяйственным организациям проводить мероприятия по оказанию помощи животным, попавшим в зону затопления.

      4.Участковому инспектору  обеспечить охрану общественного порядка             в местах возможной эвакуации людей,          сохранность товарно-материальных             ценностей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения    работ.

      5.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
            Глава сельского поселения                                   Р.Р.Гадельшин
                                                                                     Приложение № 1 
к   Постановлению 

                                                                                     Администрации сельского
                                                                                     поселения 
                                                                                     Ишимбаевский сельсовет

                                                                                     № 13 от 01.03.2016 г.

С О С Т А В

противопаводковой комиссии сельского поселения Ишимбаевский сельсовет

МР Салаватский район Республики Башкортостан

на 2016 год

Гадельшин Р.Р. – глава  сельского поселения Ишимбаевский сельсовет -                            председатель комиссии;
Габдрахманов Р.Н.   – директор МОБУ ООШ с.Ишимбаево;
Зарипов Б.А.  – староста д.Миндишево – член комиссии;
Абдулхажиев Р.В. – староста д.Радио – член комиссии;
Шарипова Р.Р.  – зав. ФАП с. Ишимбаево – член комиссии;
Хайрисламов И.З. – участковый уполномоченный – член комиссии (по согласованию);                                                                                     

                                                                                          Приложение № 2 
к   Постановлению 

                                                                                Администрации сельского
                                                                                   поселения 
                                                                                     Ишимбаевский сельсовет

                                                                                     № 13 от 01.03.2016 г.
П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

сельского поселения  Ишимбаевский  сельсовет  МР Салаватский район  Республики Башкортостан  в 2016 году

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнения



	1.
	Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории  сельского поселения их готовность к безаварийному пропуску половодья. Проведение предпаводкового обследования с составлением акта обследования.
	До 03.03
	Глава сельского  поселения

Р.Р.Гадельшин

	2
	Проверка готовности  к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролетов. 
	с  10.03.
	Глава сельского  поселения

Р.Р.Гадельшин 


	3
	Обеспечение устойчивой телефонной связи с населенными пунктами.
	с 14.03.
	Мастер узла связи (по согласованию)

	4
	Образование  противопаводковой комиссии, и утверждение плана мероприятий
	до  03.03
	Глава сельского  поселения

Р.Р.Гадельшин

	5
	Определение  населенных пунктов, объектов  экономики, которые могут быть затоплены талыми водами, разработка плана предупредительных  работ
	к  14.03.
	КЧС сельского поселения

Р.Р.Гадельшин


	6
	Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления: создать  аварийные бригады, обеспечив их необходимыми  средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа
	с 03.03.
	Глава сельского  поселения

Р.Р.Гадельшин


	7


	Обеспечение сохранности опор линий связи. Электропередачи заблаговременно установить за ними систематические наблюдения.
	 На период паводка
	Организации  и предприятия 

 по  принадлежности   Адм.СП

	8


	Проведение инвентаризации  мест  захоронения, неорганизованных бытовых и промышленных  отходов в населенных пунктах, на предприятиях сельского  хозяйства, на берегах рек. Обеспечить  своевременную защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны.
	До 01.04.
	Глава сельского  поселения

Р.Р.Гадельшин

	9
	Создание  на  время паводка запасов топлива. Продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов  для  обеспечения  хозяйств и населения находящихся в зоне затопления.
	С 20.03
	Глава сельского  поселения

Р.Р.Гадельшин

	10


	Подготовка транспорта  и помещений для  возможной эвакуации населения из зон  затопления
	к 20.03.
	Адм. СП

	11
	Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей сопровождение  аварийно- спасательных бригад к месту проведения работ.
	На период паводка
	Участковый уполномоченный 

Хайрисламов И.З. (по согласованию)

	12
	Организовать работу  по сбору и обобщению материалов  по ущербу, нанесенным паводком
	До 30.05. 
	Адм. СП


             Управляющий делами                                  Ф.В.Ханнанова
